PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN GUNEM

Jalan Pamotan – Sulang Km 6,5 Gunem - Kode Pos 59263

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN

BANGUNAN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana kantor yang memadai, aman, dan representatif.

Gedung Kantor Kecamatan Gunem sebagai pusat aktivitas pemerintahan kecamatan memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi secara berkala akibat adanya penurunan kondisi bangunan yang disebabkan oleh faktor usia bangunan, intensitas penggunaan, kondisi cuaca, serta kerusakan pada beberapa bagian bangunan kantor.

Pemeliharaan sedang dan berat diperlukan guna menjaga fungsi bangunan tetap optimal, menjamin keselamatan pengguna bangunan, meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, serta menjaga nilai aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Gunem melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Tahun Anggaran 2025.

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

- Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan dukungan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor guna menjaga fungsi bangunan kantor kecamatan agar tetap layak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

B. Tujuan

- Memperbaiki kerusakan bangunan kantor yang bersifat sedang dan berat.

- Menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna gedung.

- Memperpanjang usia manfaat bangunan gedung kantor.

- Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gunem.

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah:

- Gedung Kantor Kecamatan Gunem beserta bangunan penunjangnya.

Dengan target:

- Terlaksananya pemeliharaan sedang dan rehabilitasi berat pada bagian bangunan yang mengalami kerusakan.

- Meningkatnya kondisi kelayakan gedung kantor.

- Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

V. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

VI. INDIKATOR KINERJA

| No | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi | 1 gedung |
| 2 | Persentase kerusakan bangunan yang tertangani | 100% |
| 3 | Tingkat kelayakan fungsi bangunan gedung | Baik |
| 4 | Persentase pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana | 100% |

VII. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di: Kecamatan Gunem

VIII. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari: APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Jumlah pagu anggaran sebesar:  Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

IX. RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN

| No |  | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Perbaikan atap dan rangka atap gedung kantor | 1 paket | Paket | 45.000.000 |
| 2 |  | Perbaikan plafon dan pengecatan ruangan kantor | 1 paket | Paket | 30.000.000 |
| 3 |  | Perbaikan dinding, lantai, dan keramik | 1 paket | Paket | 25.000.000 |
| 4 |  | Rehabilitasi kamar mandi/WC kantor | 1 paket | Paket | 20.000.000 |
| 5 |  | Perbaikan instalasi listrik dan penerangan | 1 paket | Paket | 15.000.000 |
| 6 |  | Perbaikan pintu, jendela, dan aksesoris bangunan | 1 paket | Paket | 10.000.000 |
| 7 |  | Biaya administrasi, dokumentasi dan pengawasan | 1 paket | Paket | 5.000.000 |
|  |  | Jumlah Total |  |  | 150.000.000 |

X. SPESIFIKASI UMUM PEKERJAAN

- Pekerjaan dilaksanakan sesuai standar teknis bangunan gedung pemerintah.

- Material yang digunakan memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis yang berlaku.

- Pelaksanaan pekerjaan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

- Hasil pekerjaan harus menjamin keamanan dan fungsi bangunan gedung.

XI. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan:

- Identifikasi dan survei kondisi bangunan.

- Penyusunan kebutuhan teknis pekerjaan.

- Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi.

- Monitoring dan pengawasan pekerjaan.

- Pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Penyusunan laporan kegiatan.

XII. JADWAL PELAKSANAAN

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan dan survei teknis | Januari 2025 |
| 2 | Penyusunan dokumen kebutuhan pekerjaan | Februari 2025 |
| 3 | Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi | Maret – Agustus 2025 |
| 4 | Monitoring dan evaluasi | Selama pekerjaan berlangsung |
| 5 | Pemeriksaan hasil pekerjaan | September 2025 |
| 6 | Penyusunan laporan akhir | Oktober 2025 |

XIII. OUTPUT DAN OUTCOME

Output

- Terlaksananya pemeliharaan sedang dan rehabilitasi berat gedung kantor kecamatan.

- Tertanganinya kerusakan pada bagian bangunan kantor.

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor.

Outcome

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dan kenyamanan lingkungan kerja melalui tersedianya gedung kantor yang aman, layak, dan representatif.

XIV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang, ….. Januari 2024

Mengetahui,