PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN GUNEM

Jalan Pamotan – Sulang Km 6,5 Gunem - Kode Pos 59263

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN

BANGUNAN LAINNYA

TAHUN ANGGARAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana kantor yang memadai, aman, dan representatif.

Gedung Kantor Kecamatan Gunem sebagai pusat aktivitas pemerintahan kecamatan memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi secara berkala akibat adanya penurunan kondisi bangunan yang disebabkan oleh faktor usia bangunan, intensitas penggunaan, kondisi cuaca, serta kerusakan pada beberapa bagian bangunan kantor.

Pemeliharaan sedang dan berat diperlukan guna menjaga fungsi bangunan tetap optimal, menjamin keselamatan pengguna bangunan, meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, serta menjaga nilai aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Gunem melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Tahun Anggaran 2025.

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

- Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan dukungan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor guna menjaga fungsi bangunan kantor kecamatan agar tetap layak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

B. Tujuan

- Memperbaiki kerusakan bangunan kantor yang bersifat sedang dan berat.

- Menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna gedung.

- Memperpanjang usia manfaat bangunan gedung kantor.

- Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gunem.

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah:

- Gedung Kantor Kecamatan Gunem beserta bangunan penunjangnya.

Dengan target:

- Terlaksananya pemeliharaan sedang dan rehabilitasi berat pada bagian bangunan yang mengalami kerusakan.

- Meningkatnya kondisi kelayakan gedung kantor.

- Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

V. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

VI. INDIKATOR KINERJA

| No | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi | 1 gedung |
| 2 | Persentase kerusakan bangunan yang tertangani | 100% |
| 3 | Tingkat kelayakan fungsi bangunan gedung | Baik |
| 4 | Persentase pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana | 100% |

VII. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di: Kecamatan Gunem

VIII. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari: APBD Perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Jumlah pagu anggaran sebesar:  Rp. 0 , -  ( efisiensi anggaran APBD Perubahan Tahun 2025)

IX. RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN

-------

X. SPESIFIKASI UMUM PEKERJAAN

-------

XI. METODE PELAKSANAAN

-------

XII. JADWAL PELAKSANAAN

-------

XIII. OUTPUT DAN OUTCOME

--------

XIV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang, Agustus 2025

Mengetahui,